项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 生态廊道造林绿化项目 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 邵阳市住房公积金管理中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 15万元 | 15万元　 | 3.68万元 | 　10 | 24.56% | 　 2.45 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 植树造林，创森林城市生态廊道　 | 　 按时、按质、按量完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植苗木 | 　≥40株 | 20株 | 　20 | 　 4 | 该项目为三年建设期合同 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 服务期限 | 2023年1月-2025年12月　 | 2023年1-12月 | 　20 | 　6.66 | 该项目为三年建设期合同 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 建设费 | 15万元 | 3.68万元 | 　10 | 2.46 | 该项目为三年建设期合同 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造良好的生态环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 　15 | 　10 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 通过造林美化城市环境，创造一个良好的生活空间 | 改善环境 | 　逐步提高 | 　15 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对服务满意度 | ≥90% | ≥90%　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　45.57 | 　 |

填表人：唐黎 填报日期：2024年5月17日 联系电话：5358018