项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “4.29”安全事故排查消危专项经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 邵阳市住房公积金管理中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 59.7638万元 | 59.7638万元　 | 56.16万元 | 　10 | 93.97% | 　 9.4 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 营造良好、安全的服务环境，保护国有资产及人民群众的安全。　 | 　 按时、按质、按量完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 管理部排查及消危 | 　4个 | 4个 | 　10 |  10 |  |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 排查并消除安全隐患 | 通过竣工验收 | 通过竣工验收 | 10 |  10 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 服务期限 | 2023年1月-2024年12月　 | 50% | 　10 |  5 | 该项目工期为两年 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 城区管理部大厅维修 | 59.7638万元 | 56.16万元 | 20 | 18.79 |  |
| 双清管理部大厅维修 |
| 武冈管理部大厅维修 |
| 新宁管理部场地排查及消危 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造安全的服务环境 | 逐步提高 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 提升办事效率 | 逐步提高 | 100% | 10 |  10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升行业形象 | 逐步提高 | 100% | 10 |  10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对服务满意度 | ≥90% | 100%　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.19 | 　 |

填表人：唐黎 填报日期：2024年5月17日 联系电话：5358018